**Obraz zawierający Grafika, Czcionka, plakat, projekt graficzny

Opis wygenerowany automatycznie**

**ARCHIWUM/DOKUMENTACJA SKILLSHARE**

**2024/2025**

**CZŁONKOWIE ZESPOŁU**

Maciek Stawiński – Team Leader

Damian Kozak – Product Owner, programista

Agnieszka Bielecka – UX/UI Design

Aleksandra Kaczyńska – pomoc przy UX/UI Designie

Daria Tadel – programista

Koris Zabojszcz – pomoc przy programowaniu

Oktawia Maculewicz - tester

Weronika Dobroczyńska – tester

Weronika Maćczak – tester

Jakub Kmieciak – skryba

**OPIS PROJEKTU**

Aplikacja do wymiany umiejętności: Strona, na której użytkownicy mogą wymieniać się umiejętnościami, takimi jak nauka języków obcych, umiejętności programistyczne, rzemiosło, gotowanie itp. Użytkownicy mogliby tworzyć profile, dodawać umiejętności, które chcą dzielić się z innymi, i wyszukiwać osoby oferujące konkretne umiejętności.

Pomysł projektu został wybrany na podstawie głosowania wśród zespołu, plik związany z tym znajduję się na Trello w zakładce Dokumenty pod nazwą „Koncepcja strony”. Został on wrzucony 11.03.24.

**LISTA ZROBIONYCH ZADAŃ**

**Wstępna narracja**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Oktawia Maculewicz

- Weronika Dobroczyńska

Krótka, bo tylko na 1,5 strony, narracja o działaniu naszej aplikacji SkillShare. Dokument, w który została cała zapisana narracja znajduję się na Trello w sekcji „Zrobione”.

**Analiza konkurencji**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Daria Tadel

Jest to krótka analiza potencjalnej konkurencji dla naszej aplikacji SkillShare. W analizie zostały poruszone takie wątki jak badanie oferty produktowej, identyfikacja konkurencji, analiza modelu biznesowego itp. Dokument z tym zadaniem znajduje się na Trello w sekcji „Zrobione”

**Makieta wstępna**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Agnieszka Bielecka

- Daria Tadel

- Jakub Kmieciak

Wstępne makiety aplikacji zrobione w Figmie. Agnieszka zrobiła 4 wstępne ekrany, Jakub dodał 5 propozycji palet kolorów, Daria dodała kilka propozycji logotypów. Projekt znajduje się na Figmie.

**Punkty biznesowe i społecznościowe (jak rozpromować aplikację itp.)**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Maciej Stawiński

Krótka prezentacja o punktach biznesowych naszej aplikacji, czyli jak chcemy zmonetyzować nasz ostateczny projekt.

**Dopracowanie narracji pozytywy i negatywy**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Oktawia Maculewicz

- Weronika Dobroczyńska

- Aleksandra Kaczyńska

Przedstawienie jak w pozytywnym kierunku może się rozwinąć aplikacja SkillShare, jak i spojrzenie na negatywną drogę. Za pozytywną stronę projektu odpowiada Aleksandra, za negatywną odpowiadają Oktawia i Weronika. Dokument zawierające obie narracje znajduję się na Trello w sekcji „Zrobione”

**Stworzenie person + określenie dla kogo jest ta aplikacja**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Agnieszka Bielecka

- Damian Kozak

Przedstawienie przykładowych użytkowników, którzy byliby potencjalnymi użytkownikami aplikacji SkillShare. Dokument zawierający persony znajduje się na Trello w sekcji „Zrobione”

**Ryzyka aplikacji**

Osoby odpowiedzialne za to zadnie:

- Jakub Kmieciak

Krótkie przedstawienie potencjalnych zagrożeniach jakie aplikacja może spotkać, np. wystawiane opinie przez użytkowników czy weryfikacja wieku użytkowników. Plika z całą listą znajduję się na Trello w sekcji „Zrobione”

**Problem Technologiczny**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie

- Koris Zabojszcz

Krótkie przedstawienie potencjalnych problemów technicznych jakie aplikacja SkillShare może spotkać w trakcie projektowania/budowania, jak i również po wydaniu wersji ostatecznej. Dokument zawierający całą listę znajduję się na Trello w sekcji „Zrobione”.

**Czemu nie ma konkurencji?**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Weronika Maćczak

Krótki tekst o tym, dlaczego nasza aplikacja SkillShare jest unikatowa i trudno znaleźć konkurencje dla niej. Dokument zawierający ten tekst znajduje się na Trello w sekcji „Zrobione”.

**Prezentacja o Agile**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Daria Tadel

- Maciek Stawiński

Prezentacja tłumacząca jak działa metoda Agile. W zawartości prezentacji znajduję się np. metodologia pracy zespołowej, planowanie i zarządzanie projektami, adaptacyjność i ciągłe doskonalenie itp. Plik do Canvy znajduję się na Trello w sekcji „Zrobione”.

**Dofinansowanie**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Maciek Stawiński

Dokument zawierający różne propozycje na dofinansowanie projektu. Znajduję się on na Trello w sekcji „Zrobione”

**Prezentacja HTML**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Damian Kozak

Podczas zajęć Damian pokazał reszcie grupy jak działa HTML i jak pisać w tym języku

**Prezentacja CSS**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Daria Tadel

Podczas zajęć Daria pokazała reszcie grupy jak działa CSS i jak pisać w tym języku

**Prezentacja GitHub**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Daria Tadel

Podczas zajęć Daria pokazała reszcie grupy jak działa GitHub i jak go obsługiwać

**Logo**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Agnieszka Bielecka

- Jakub Kmieciak

Ostateczne logo do aplikacji SkillSwap. Agnieszka dodała logo, Jakub dokonał poprawek według wytycznych Agnieszki, Plik z logiem i 3 wersjami png tego logotypu znajduje się na Trello w skecji „Zrobione”.

**Errory na stronach**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Agnieszka Bielecka

- Jakub Kmieciak

- Aleksandra Kaczyńska

Makiety ekranów, które mają ukazywać co się stanie, jeżeli wystąpi błąd na stronie. Agnieszka zajęła się ekranami, Jakub i Aleksandra poprawkami i dodanie dodatkowych ekranów „zaloguj” i „zarejestruj”. Ekrany znajdują się w Figmie

**Prezentacja podsumowująca naszą działalność**

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

-Wszyscy :)

Końcowa prezentacja podsumowująca działalność każdego członka grupy. Całość znajduje się na Teamsie.